جمهوری اسلامی ايران

سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور

موافقت نامه و شرايط عمومی

همسان قراردادهای خدمات مشاوره

معاونت امورفنی

دفترامورفنی و تدوين معيارها

انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور 54/00/79                                             1379

باسمه تعالي

به دستگاههاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران                                                 شماره :  2460/54 -842/105

## تاريخ :          29/4/1379

# موضوع : موافقت نامه و شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات مشاوره

به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه، آيين نامه استانداردهاي اجرايي طرحهاي عمراني و در چهارچوب ضوابط فني و اجرايي كشور(مصوبه شماره24525/ت14898هـ ، مورخ 4/4/1375هيأت وزيران)، به پيوست، مجموعه موافقتنامه و شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات مشاوره، همراه با مقررات ذيربط، ازگروه اول (لازم الاجرا) ابلاغ مي‌شود تا ازاين‌تاريخ براي انعقاد قراردادهاي مطالعه، طراحي و نظارت طرحها با واحدهاي خدمات مشاوره مورد عمل قرارگيرد.

اين مجموعه، جايگزين متن قراردادهاي تيپ شماره1(مطالعات راههاي فرعي)، شماره2 ( نظارت بر ساختمان راه هاي فرعي)، شماره3 (مطالعات وخدمات نظارت‌كارهاي معماري)، شماره6 (نظارت بر ساختمان راههاي اصلي)، شماره7 (مطالعات راه اصلي)، شماره 8 (مطالعات پل)، شماره 9 (نظارت برساختمان پل)، شماره11(مطالعات‌وخدمات نظارت كارهاي لوله‌كشي‌آب و فاضلاب)، شماره12(مطالعات طرح جامع شهرها)،شماره14(مطالعات مراحل مختلف بهسازي راه)، شماره15(مطالعات مراحل‌اول و دوم تونل) وشماره 19 (تهيه طرح توسعه وعمران- جامع- ناحيه) ميگردد. پيوست شرح خدمات اين قراردادها به قوت خود باقي است.

با اين ابلاغ، قراردادهاي تيپ شماره13 (خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح ـ آزمايشگاه محلي)، شماره16 (مطالعات ژئوفيزيك)،شماره18(مطالعات‌و خدمات ژئوتكنيك‌و مقاومت مصالح)،و قرارداد تيپ خدمات نقشه برداري، به طوركامل داراي اعتبار بوده و قراردادهاي تيپ شماره4 ( مخصوص كار ماشين I.B.M )، شماره5 ( خدمات فني و مشاوره جهت تهيه سيستم اطلاعاتي مديريت و نظارت) و شماره10 (خريد ماشين آلات راهداري وزارت راه) بدون اعتبار است.

دركارهايي كه اين‌مجموعه در مورد آنها به طوركامل پاسخگو نيست، موافقتنامه و شرايط عمومي قرارداد واحد خدمات مشاوره منتخب بايد در هيأت قراردادهاي خدمات مشاوره‌اي ناهمسان (بخشنامه شماره3200-54/6130-102، مورخ  15/11/1374) به تصويب برسد.

دستورالعمل نحوه تكميل وتنظيم موافقتنامه، شرايط عمومي و پيوست‌هاي

### قراردادهاي خدمات مشاوره و مقررات مربوط به آنها

1. موافقتنامه:

1-1. اطلاعات مربوط به موافقتنامه بايد به طوركامل و روشن در محل‌هاي پيش بيني شده درج  شود. تغييردادن، كاستن عبارت‌ا يا كلمه هايي از موافقتنامه يا افزودن به آن مجاز نيست و تنها محلهاي خالي بايد تكميل شود.

1-2. در مقدمه موافقت‌نامه بايد عنوان رسمي يا قانوني قرارداد درج شود.

1-3. در ماده يك، براي درج موضع قرارداد بايد مراحل و قسمتهاي مختلف خدمات موضوع قرارداد نيز درج شود.

1-4. مدت‌هاي منظور شده در ماده 3 با در نظر گرفتن زمانهاي مورد نياز براي انجام خدمات جنبي بايد به نحوي تنظيم گردد، كه كارها به موقع انجام شود و فرصت كافي براي مطالعه كامل و  با كيفيت وجود داشته باشد.

1-5. برآورد اوليه حق‌الزحمه به تفكيك قسمت‌ها و مراحل مختلف خدمات به ترتيب در ماده 4 درج ميشود.

1-6. نمايندگان مجاز دو طرف قرارداد بايد تمام صفحه‌هاي موافقتنامه را امضاء و مهر كنند.

2. شرايط عمومي:

2-1. شرايط عمومي بايد بدون هيچ تغييري در قراردادها مورد استفاده قرارگيرد. تغييردادن، كاستن يا افزودن مطالبي به آن مجاز نيست. تنها صفحه آخر شرايط عمومي در محل تعيين شــده به وسيله نمايندگان مجاز دو طرف امضاء و مهر مي شود.

2-2. در اجراي ماده 23-2 در دستگاههاي اجرايي كه تابع هيچ يك از وزارتخانه ها نيستند، مانند سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان تربيت بدني ايران و ديگر سازمانها و نهاد هايي كه اجراي طرح‌هاي عمراني را به عهده دارند، انتخاب ‌هيأت سه نفره به‌منظور بررسي فسخ قرارداد و موافقت بافسخ قرارداد درعهده بالاترين مقام سازمان يا نهاد مربوط در مركز مي باشد.

3. پيوست ها:

3-1. شرح موضوع قرارداد با توجه به شرح عمليات موافقتنامه طرح، به نحوي كه محدوده خدمات را مشخص‌نمايد درپيوست 1 درج شود و درصورت لزوم نقشه محدوده موضوع قرارداد به آن ضميمه شود.

3-2. با توجه به موضوع قرارداد، شرح خدمات قسمت‌ها و مراحل مختلف رشته مربوط كه از سوي اين سازمان ابلاغ شده است، به عنوان پيوست 2 الحاق مي شود.

3-3. با نحوه محاسبه حق‌الزحمه قرارداد به تفكيك قسمت‌ها و مراحل آن به منظور برآورد اوليه با درج شماره و تاريخ بخشنامه هاي مربوط در پيوست 3 مي آيد. به همين ترتيب، تعداد و مبلغ اقساط حق‌الزحمه با توجه به ماده 16-1 شرايط عمومي در اين پيوست تعيين مي‌شود.

تبصره : با توجه به مفاد بند 20-2 شرايط عمومي در مورد حق‌الزحمه تمديد مدت، براي  قراردادهايي كه با اين شرايط عمومي منعقد مي شوند، ضريب4/0 در رابطه 2 بند 3-3-2 بخشنامه شماره4190-54-19968-1 مورخ 28/12/1370 به 5/0تغييرداده مي يابد و در نتيجه اين تغيير هر يك ازضرايب 4/0 و 6/0 در رابطه 1 بند3-3-1 بخشنامه ياد شده معادل 5/0 در نظرگرفته مي شود.

3-4. در پيوست 5  موارد زيردرج شود:

3-4-1. اطلاعات و مداركي‌كه علاوه بر موارد تعيين شده در شرايط عمومي‌كارفرما در نظر دارد در اختيار مشاور قرار دهد.

3-4-2. در موارد خاصي كه در مرحله مطالعات، كارفرما درنظر دارد تسهيلات ويژه اي مانند محل اسكان و وسيله نقليه براي گروههاي مطالعاتي در محل انجام خدمات در اختيار مشاور قرار دهد.

يادآوري : نحوه تأمين وسيله نقليه، غذا، مسكن و محل كار براي عوامل مقيم (عوامل كارگاهي مهندس مشاور، طبق دستور العمل تعيين حق‌الزحمه خدمات نظارت‌كارگاهي مهندسان مشاور مي باشد كه جزء دستورالعمل پيوست 3 منظور مي‌شود.)

3-4-3. به جز موارد ياد شده و ساير مواردي كه در شرايط عمومي به شرايط خصوصي مراجعه شده است، درج هيچ نوع تعهد ديگري در اين پيوست كه براي دستگاه اجرايي بارمالي اضافه بر قرارداد ايجاد كند مجاز نيست.

4. ساير:

4-1. بررسي و تصويب نتايج مطالعات و گزارشهاي واحد هاي خدمات مشاوره بايد دقت و حساسيت بسيار صورت گيرد. درصورت كمبود كارشناس در دستگاه اجرايي، دستگاه هاي اجرايي مي توانند بنا به تشخيص خود، براي كنترل مدارك و گزارشهاي واحدهاي خدمات مشاوره در مهلت مقرر، از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي ذيصلاح خارج از دستگاه اجرايي و واحدهاي خدمات مديريت طرح استفاده نمايند.

4-2. مجموعه موافقتنامه و شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات مشاوره كه براي خدمات مطالعات (يا مطالعه و طراحي) و نظارت (يا خدمات مرحله ساخت وتحويل) طرح‌ها و پروژه‌ها تهيه شده است. براي انجام خدمات مطالعات به تنهايي و نظارت به تنهايي نيز كاربرد دارد. در هرصورت، در هر قرارداد، مفاد مربوط به مطالعات يا نظارت از مجموعه ياد شده با توجه به موضوع قرارداد نافذ مي‌شود.

موافقتنامه

موضوع قرارداد :

مهندس مشاور :

شماره :

تاريخ:

موافقتنامه و شرايط عمومي قراردادهاي خدمات مشاوره 1

موافقتنامه

موافقتنامه حاضر، همراه با اسناد و ‌مدارك موضوع ماده 2 آن، كه مجموعه اي غير قابل تفكيك است و از اين پس قرارداد ناميده مي شود، در تاريخ : .............. بين ......................... به نمایندگی آقای/خانم: .............................. شماره تماس: ..................... و شماره دورنگار: ....................  كه از اين پس كارفرما ناميده مي شود، از يك طرف و واحد خدمات ‌مشاوره  ...............................، به شماره ثبت: ..............، كد اقتصادي: ...........................، شناسه ملی: ........................ به نمايندگی آقای/خانم: ..............................، فرزند: ..................، شماره شناسنامه: .................، شماره کد ملی: ......................، شماره تماس: .................. و شماره دورنگار: .........................كه از اين پس ‌مهندس مشاور ناميده مي‌شود، ازسوي ديگر، طبق مقررات‌ و شرايطي‌كه در اسناد و مدارك اين قرارداد درج شده است، منعقد مي‌شود.

##### ماده 1) موضوع قرارداد:

موضوع قرداد، عبارت است از انجام خدمات مشاوره، براي:

...................................................................................

كه شرح آن در پيوست 1، تعيين شده است.

###### ماده 2) اسناد و مدارك:

اين قرار داد ، شامل اسناد و مدارك زير است :

2-1. موافقتنامه حاضر.

2-2. شرايط عمومي.

2-3. پيوستها :

پيوست 1. شرح موضوع قرداد.

پيوست 2. شرح خدمات.

پيوست 3. حق الرحمه، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن.

پيوست 4. برنامه زماني كلي.

پيوست 5. شرايط خصوصي.

پيوست 6. سازمان و اسامي عوامل كليدي كار.

2-4. اسناد تكميلي كه حين انجام خدمات، در چار چوب قرار داد و به منظور انجام آن، به مهندس مشاور ابلاغ شده يا بين دو طرف قرار داد، مبادله مي‌شود.

2-5. مدارك و گزارش‌هاي مصوب.

2 موافقتنامه و شرايط عمومي قراردادهاي خدمات مشاوره

ماده 3) مدت:

مدت انجام خدمات قسمت‌ها و مراحل موضوع قرارداد، كه شروع و تنفيذ آن طبق ماده 2 شرايط عمومي قرارداد است، با توجه به برنامه زماني كلي (پيوست 4) ، به شرح زير است :

الف).

ب).

ج).

مدت هاي ياد شده ، تابع تغييرات مدت، موضوع ماده 19 شرايط عمومي، خواهد بود.

ماده 4) حق‌الزحمه:

4-1. برآورد مبالغ اوليه حق‌الزحمه قسمتها و مراحل مختلف خدمات، به شرح زير است:

الف)  . . . . . . . . . .

ب)  . . . . . . . . . .

ج)  . . . . . . . . . . . . .

4-2. نحوه تعيين و روش پرداخت حق‌الزحمه ، بر اساس ضوابط و بخشنامه هاي مربوط و نيز نحوه محاسبه مبالغ اوليه حق‌الزحمه، در پيوست 3 درج شده است.

ماده 5) تعهدات دو طرف قرارداد:

5-1. مهندس مشاور، متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارك قرارداد، در ازاي دريافت حق‌الزحمه انجام دهد و اعلام مي‌كند كه داراي توان و تشكيلات لازم براي انجام اين خدمات است.

5-2. كارفرما متعهد به انجام وظايفي است كه در اسناد و مدارك قرارداد براي او معين شده است، و نيز متعهد مي شود كه در ازاي انجام خدمات موضوع قراداد، حق الرحمه مربوط را طبق اسناد و مدارك قراداد، به مهندس مشاور پرداخت كند.

ماده 6) نشاني طرفین قرارداد:

نشاني كارفرما : . . .

نشاني مهندس مشاور: . . .

هرگاه يكي از دو طرف قرارداد نشاني خود را تغيير دهد ، بايد پانزده (15) روز قبل از تاريخ تغيير، نشاني جديد خود را به طرف ديگر اعلام كند. تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، مكاتبات به نشاني قبلي ارسال مي شود و دريافت شده تلقي مي گردد.

تبصره: آدرس مندرج در فوق برای اقامتگاه طرفین، به موجب ماده 1010 قانون مدنی ایجاد اقامتگاه قراردادی و قانونی نموده و برای طرفین و قائم‌مقام قانونی آنان لازم‌الاجراء است. هر مکاتبه‌ای بین طرفین و کلیه اوراق قانونی همچون اخطاریه‌ها، اظهارنامه‌ها، ابلاغ‌ها و مکاتبات به آدرس‌های مندرج در فوق ارسال خواهد شد و صرفاً با توافق کتبی بعدی طرفین قابل تغییر است و طرفین مجاز نیستند نسبت به مکاتبات عادی و رسمی و به طور کلی هرگونه ابلاغ یا مکاتبه‌ای درخصوص این قرارداد یکدیگر را مجهول‌المکان اعلام نمایند. این تبصره توافقی مستقل از قرارداد حاضر بوده و بطلان، انحلال یا فسخ قرارداد به هر دلیلی بر بطلان، انحلال یا فسخ این تبصره اثر ندارد.

ماده 7) نسخ قرارداد:

اين قرارداد مشتمل بر 7 ماده، 1 تبصره و در .................. نسخه مي‌باشد، که تمامی نسخ حکم واحد را دارند و پس از امضاء طرفين لازم الاجراء مي‌باشد.

| نماينده كارفرما | نماينده مهندس مشاور |
| --- | --- |

موافقتنامه و شرايط عمومي قراردادهاي خدمات مشاوره 3

شرايط عمومي

فهرست  مطالب

شــــــــرح                                                                                                       شماره صفحه

ماده 1. تعاريف و مفاهيم 								4

ماده 2. شروع و تنفيذ قرارداد							6

ماده 3. حدود خدمات و تغييرات آن						6

ماده 4. برنامه زماني انجام خدمات							7

ماده 5. پيشرفت كار 								7

ماده 6. كاركنان مهندس مشاور							7

ماده 7. نمايندگان 								8

ماده 8. دقت و كوشش								9

ماده 9. استانداردها، معيارها، مقررات و دستور العملهاي فني				10

ماده10. اقدامهاي مهندس مشاور كه نياز به تأييد كارفرما دارد				10

ماده 11. نحوه تسليم و تصويب مدارك و گزارشها 					10

ماده 12. تسهيلات بر عهده كارفرما							11

ماده 13. خدمات جنبي								12

ماده 14. تضمين حسن انجام كار							13

ماده 15. حق‌الزحمه								13

ماده 16. نحوه پرداخت حق‌الزحمه							14

ماده 17. پيش پرداخت 								15

ماده 18. صورت حساب نهايي و تسويه حساب				              15

ماده 19. تغييرات مدت خدمات و حق‌الزحمه مربوط					16

ماده 20. خسارت تأخير								17

ماده 21. تعليق 						 			17

ماده 22. خاتمه دادن به قرارداد							18

ماده 23. فسخ قراداد 								20

ماده 24. حل اختلاف 								21

ماده 25. ماليات، بيمه و ساير حقوق و عوارض قانوني					22

ماده 26. مسئوليت مهندس مشاور						             22

ماده 27. ممنوعيت قانوني 							             23

ماده 28. حوادث قهري							             24

ماده 29. انتقال به غير                         					             24

ماده 30. اشخاص و يا قراردادهاي ثالث					             24

ماده 31. دسترسي به محل 							             25

ماده 32. رعايت مقررات ايمني						             25

ماده 33. كارآموزي  							             25

ماده 34. مالكيت اسناد 							             25

ماده 35. ابلاغ ها								             26

ماده 36. زبان قرارداد							             26

ماده 37. قانون حاكم بر قرارداد						             26

4 موافقتنامه و شرايط عمومي قراردادهاي خدمات مشاوره

شرايط عمومي

ماده 1) تعاريف و مفاهيم:

1-1. قرارداد

مجموعه اسناد و مدارك غير قابل تفكيك به شرح ماده 2 موافقتنامه است، كه براي انجام خدمات موضوع قرارداد ، بين دو طرف مبادله مي‌شود.

1-2. موافقتنامه

سندي است‌كه درآن مشخصات اصلي‌قرارداد، مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مدت، حق‌الزحمه و تعهدات دو طرف بيان شده است و بايد به امضاي هر دو برسد.

1-3. شرايط عمومي

مفاد همين متن است كه مقررات و شرايط عمومي حاكم بر قرارداد را تعيين مي كند.

1-4. شرايط خصوصي

شرايط خصوصي، شرايط ويژه اي است كه به منظور تكميل شرايط عمومي، با توجه به وضعيت و ماهيت موضوع قرارداد تنظيم مي شود. موارد درج شده در شرايط خصوصي، هيچ گاه نمي‌تواند مواد شرايط عمومي را نقض كند، يا تعهدات مالي كارفرما را افزايش دهد.

1-5. كارفرما

شخصيتي حقوقي است كه قرارداد را امضا مي‌كند و انجام خدمات موضوع قرارداد را به مهندس مشاور واگذار مي‌کند. جانشينان قانوني و نمايندگان مجاز كارفرما، در حكم كار فرما هستند.

1-6. مدير طرح

شخصيتي حقوقي است كه تمام يا بخشي از اختيار هاي قابل واگذاري كارفرما، با عنوان مديريت طرح، به وي واگذار مي شود.

1-7. مهندس مشاور

طرف ديگر امضا كننده قرارداد است، كه انجام خدمات موضوع قرارداد را تعهد مي‌كند. جانشينان قانوني و نمايندگان مجاز مهندس مشاور، در حكم مهندس مشاور هستند.

1-8. خدمات

عبارت از فعاليت‌ها و اقدامهايي است كه در اجراي موضوع قرارداد، از سوي مهندس مشاور تعهد شده است.

موافقتنامه و شرايط عمومي قراردادهاي خدمات مشاوره 5

1-9. مرحله قسمت

مرحله، بخش تفكيك شده اي از شرح خدمات است كه تحت اين عنوان، با مدت و حق‌الزحمه معين، در قرارداد مشخص شده است. درصورت لزوم ، هر مرحله مي‌تواند به چند قسمت جداگانه با حق‌الزحمه مشخص، طبق شرح خدمات تقسيم شود.

1-10. مدارك و گزارش‌ها

متون، مستندات ، نقشه ها، دستورالعمل ها، مشخصات فني، كتابچه‌هاي محاسبات فني، برآورد مقادير، قيمتها و نظاير آن هستند كه در انجام خدمات موضوع قرارداد، بر حسب مورد از سوي مهندس مشاور تهيه مي شوند.

1-11. برنامه زماني كلي

برنامه اي است كه تاريخ شروع و خاتمه انجام بخشهاي مختلف خدمات هر قسمت يا مرحله از قرارداد را برحسب ماه نشان مي دهد و در اسناد و مدارك قرارداد درج مي شود.

1-12. برنامه زماني تفصيلي

برنامه اي است‌كه تاريخ شروع و خاتمه هر يك از فعاليتهاي ‌درج شده درشرح خدمات را به تفصيل و در چارچوب برنامه زماني كلي در هر قسمت يا مرحله نشان مي‌دهد.

1-13. مدت اوليه

مدت اوليه هرقسمت يا مرحله، مدت درج شده در ماده 3 موافقتنامه، براي آن قسمت يا مرحله است.

1-14. متوسط حق‌الزحمه ماهانه

متوسط حق‌الزحمه ماهانه هر قسمت يا مرحله، عبارت از حاصل تقسيم مبلغ برآورد اوليه حق‌الزحمه آن قسمت يا مرحله، بر مدت اوليه مربوط است.

1-15. روز ، ماه، تاريخها ، مفرد و جمع ، عنوان‌ها

1-15-1. روز و ماه بر اساس تقويم شمسي، و تاريخها طبق تقويم رسمي كشور است.

1-15-2. هر جا كه معناي عبارت ايجـاب كند، كلمات مفرد معناي جمع و كلمات جمع  معناي مفرد دارند.

1-15-3. عنوان‌هاي به كار رفته در مواقفتنامه يا شرايط عمومي و ديگر قسمتهاي اسناد و  مدارك قرارداد تنها به منظور راهنمايي و آگاهي از مفاد اسناد و مدارك است و   نمي توان در تفسير اسناد و مدارك قرارداد، از آنها استفاده كرد.

1-15-4. اصطلاحاتي كه در اين ماده نيامده است، طبق قانون برنامه و بودجه و ضوابط آن تعريف مي‌شود.

6 موافقتنامه و شرايط عمومي قراردادهاي خدمات مشاوره

ماده 2) شروع و تنفيذ قرارداد:

2-1. اين قرارداد از تاريخ مبادله آن (ابلاغ از سوي كارفرما) نافذ است.

2-2. شروع اولين قسمت يا مرحله، پس از ابلاغ قرارداد از سوي كارفرما و دريافت پيش پرداخت است و تاريخ شروع هر يك از قسمت‌ها و مراحل بعدي، از تاريخ ابلاغ انجام قسمت يا مرحله مربوط توسط كارفرماست.

2-3. با تصويب مدارك وگزارش‌هاي هرقسمت يا مرحله، در صورتي‌كه كارفرما مصمم به انجام قسمت يا مرحله بعد باشد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب مدارك‌ و گزارش‌ها، انجام آن را به مهندس مشاور ابلاغ مي كند و يا مراتب انصراف خود را از ادامه قرارداد اعلام مي‌کند. در صورتي كه مرحله بعدي خدمات مرحله ساخت و تحويل باشد، مدت ياد شده سه ماه خواهد بود.

2-4. در صورت عدم ابلاغ هرقسمت يا مرحله از كار توسط كارفرما، ظرف مهلت‌هاي ياد شده، مهندس مشاور مي‌تواند خاتمه قرارداد را طبق بند 22-9-1 در خواست کند.

ماده 3) حدود خدمات و تغييرات آن:

3-1. كارفرما مي‌تواند حين انجام‌كار، خدمات مهندس مشاور را در حد متعارف و در چارچوب موضوع قرارداد، با رعايت مفاد بند 3-1، تغيير، افزايش يا كاهش دهد.

3-1-1. در صورتي‌كه به كار بستن نظر كار فرما در حين انجام خدمات يا هنگام بررسي مدارك و گزارش‌هاي مهندس مشاور، موجب تغيير مصوبات قبلي و انجام خدمات اضافي شود، مهندس مشاور موظف است با رعايت مفاد بند 3-2، خدمات اضافي را انجام دهد.

3-1-2. مهندس مشاور مي‌تواند در صورت لزوم تغييرات در شرح وظايف و يا حدود خدمات در بخش‌هاي پايان يافته را، با ذكر دلايل و جزئيات و با رعايت مفاد بند 3-2، به كارفرما پيشنهاد كند.

3-2. هرگاه طبق بندهاي ياد شده تغييراتي در حدود خدمات موضوع قرارداد ضرورت يابد، در هر مورد مهندس مشاور مدت و حق‌الزحمه انجام تغييرات را به كارفرما گزارش مي‌كند. كارفرما، حد اكثر ظرف مدت ده (10) روز با بررسي‌گزارش، در مورد مدت و حق‌الزحمه انجام تغييرات، با مهندس مشاور مذاكره و توافق مي‌كند. پس‌از توافق، كارفرما تغييرات را ابلاغ مي نمايد.

موافقتنامه و شرايط عمومي قراردادهاي خدمات مشاوره 7

3-3. خدمات مربوط به اصلاح مدارك و گزارش‌هاي مهندس مشاور، كه ناشي از نقص انجام خدمات موضوع قرارداد باشد، مشمول خدمات اضافي بندهاي 3-1 و3-2 نيست و هزينه آنها از سوي مهندس مشاور پرداخت مي‌شود.

3-4. در مواردي كه انجام خدمات موضوع قرارداد، با طرح یا طرح‌هاي ديگري ارتباط داشته باشد، مهندس مشاور موظف است اطلاعات و مدارك فني آن را طبق برنامه‌اي كه با مهندس مشاور و يا سازمان‌هاي ديگر تنظيم مي‌شود، از كارفرما دريافت كند و در انجام خدمات خود منظور کند، تا بين كارهاي مختلف طرح‌هاي ياد شده، هماهنگي ايجاد شود.

ماده 4) برنامه زماني انجام خدمات:

4-1. برنامه زماني انجام خدمات، در پيوست 4 آمده است.

4-2. پس از ابلاغ قرارداد، در صورتي كه در پيوست 4 مدتي تعيين نشده باشد، برنامه زماني تفصيلي هر قسمت يا مرحله در چارچوب برنامه زماني كلي، تا يك هشتم مدت آن قسمت يا مرحله، با يك ماه، هر كدام كمتر است، از سوي مهندس مشاور تهيه و براي كارفرما ارسال مي‌شود. كارفرما، تا پانزدهم (15) روز پس از دريافت برنامه زماني تفصيلي، نظر خود را درباره تصويب و يا اصلاح آن اعلام مي كند. هر گونه تغيير در برنامه زماني تفصيلي، با توافق دو طرف مجاز خواهد بود.

ماده 5) پيشرفت كار:

مهندس مشاور، در پايان هر ماه و يا زمان‌هاي تعيين شده در برنامه زماني تفصيلي، باید گزارش پيشرفت خدمات موضوع قرارداد را در دو نسخه، به كارفرما تسليم ‌كند. در اين گزارش، ميزان كارهاي انجام شده، تأخير، و علل آنها، راه‌حل‌هاي لازم براي رفع موانع و مشكلات كار پيشنهاد مي شود و كارفرما تا ده (10) روز، نظر خود را نسبت به گزارش ياد شده اعلام مي‌كند، در غير اين صورت، مفاد گزارش، تأييد شده تلقي مي‌شود.

ماده 6) كاركنان مهندس مشاور:

6-1. همه كساني كه به منظور اجراي خدمات موضوع قراداد، به صورت دائم يا موقت، به هزينه مهندس ‌مشاور و براي اوخدماتي را انجام مي‌دهند، كاركنان مهندس‌مشاور شناخته مي‌شوند و مسئوليت عملكرد آنها در مورد خدمات موضوع قرارداد، به عهده مهندس مشاور است. ضمناً روابط حقوقی و تعهدات نسبت به پرسنل زیر مجموعه مهندس مشاور از قبیل حقوق و مزایا، حق بیمه، مالیات و ... با رعایت قوانین و مقررات کارفرما و تأمین اجتماعی و سایر قوانین موضوعه از جمله ماده 13 قانون کار به عهده مهندس مشاور بوده و هیچ ارتباطی به کارفرما ندارد و هر گونه پاسخگویی به شکایات و اجرای آراء مربوط به هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگری و سایر تعهدات قانون کار و بیمه تأمین اجتماعی و سایر موارد مربوطه به عهده مهندس مشاور است. چنانچه کارفرما خسارتی از این بابت متحمل شود، مجاز است از محل مطالبات مهندس مشاور یا تضمینات وی کسر کند.

8 موافقتنامه و شرايط عمومي قراردادهاي خدمات مشاوره

6-2. قبل از شروع‌كار، مهندس ‌مشاور موظف است سازمان اجرايي و فهرست اسامي‌افراد كليدي را كه فاقد سوابق سوء حرفه‌اي باشند، براي انجام خدمات ‌موضوع قرارداد، مطابق‌پيوست 6، به همراه وظايف، تخصص و ميزان فعاليت هر يك، براي كارفرما ارسال كند.

6-3. مهندس مشاور، بايد به منظور اجراي مراحل مختلف اين قرارداد در دفاتر و كارگاه‌هاي خود، به شمار كافي كاركنان صلاحيت‌دار داشته باشد.

6-4. در صورتي كه انجام خدمات موضوع قرارداد، مستلزم استفاده از خدمات اتباع خارجي باشد، مهندس مشاور در استفاده از خدمات آنها، قوانين و مقررات ناظر بركار اتباع خارجي در ايران را رعايت مي‌كند و اسناد مربوط به مجوز اقامت و كار آنها را به كارفرما تسليم مي‌کند.

6-5. مهندس مشاور، نمي‌تواند كاركنان شاغل كارفرما، مدير طرح و سازمان برنامه و بودجه كشور را، بدون كسب مجوز قبلي از دستگاه مربوط، براي انجام خدمات موضوع اين قرارداد، به كار گيرد.

6-6. به كارگيري كاركنان شاغل مهندس مشاور از سوي كارفرما و مدير طرح، براي انجام خدمات موضوع اين قرارداد، ممنوع است.

ماده 7) نمايندگان:

7-1. نمايندگان كارفرما

7-1-1. كارفرما پس از مبادله قرارداد، نماينده يا نمايندگان خود را با تعيين حدود اختيارات، به مهندس مشاور معرفي مي‌كند.

7-1-2. دستورها و مداركي كه به وسيله نماينده كارفرما، در محدوده اختيارات تفويض شده به وي، به مهندس مشاور ابلاغ مي‌شود، در حكم ابلاغ كارفرما ست، بديهي است با تغيير نماينده كارفرما، دستورهاي ابلاغ شده و يا مدارك امضا شده به وسيله نماينده قبلي، معتبر است.

7-1-3. كارفرما مي‌تواند يا بخشي از اختيارات قابل واگذاري خود را در رابطه با اين قرار داد، به واحد خدمات مديريت طرح واگذار نمايد. در اين صورت، آن واحد با تعيين حدود اختيارات، به مهندس مشاور معرفي مي‌شود و تصميم گيري‌هاي وي در امور واگذار شده، در حكم تصميم‌هاي كار فرماست.

موافقتنامه و شرايط عمومي قراردادهاي خدمات مشاوره 9

7-2. نمايندگان مهندس مشاور

7-2-1. پس از مبادله قرارداد، مهندس مشاور نماينده يا نمايندگان خود را با ذكر حدود اختيارات، به كارفرما معرفي مي‌كند.

7-2-2. در صورتي كه خدمات موضوع قرارداد، مشتمل برخدمات مرحله ساخت و تحويل كار باشد، مهندس مشاور در هر يك از كارگاه‌هاي تحت نظارت خود، بايد يك نفر مهندس ناظر به عنوان نماينده و مسئول، تعيين كند و به كارفرما و ديگر طرف‌هاي قراردادي كارفرما در اين كار، معرفي مي‌کند.

7-2-3. مهندس مشاور، موظف است در غياب مهندس ناظر، جايگزين وي در كارگاه را به كارفرما و طرف‌هاي قرارداد معرفي كند.

ماده 8) دقت و كوشش:

8-1. مهندس مشاور، بايد خدمات موضوع اين قرارداد را منطبق با اصول فني و مهندسي و براساس استانداردهاي تخصصي و حرفه اي و با رعايت ملاحظات مالي و اقتصادي، طبق دستور العملهاي مربوط و با به كارگيري حداكثر مهارت و دقت به وسيله كاركناني كه واجد صلاحيت تخصصي و حرفه اي لازم هستند، انجام دهد و در مواردي كه اظهار نظر و صلاحديد به او واگذار شده است، منصفانه و بي‌طرفانه عمل كند.

8-2. مهندس مشاور، موظف است در مطالعات خود، گزينه‌ها و راه‌حل‌هاي ممكن را بررسي و مناسب‌ترين آنها را پيشنهاد كند. همچنين، بايد مدارك و گزارش‌هاي هر قسمت يا مرحله را به ترتيبي تهيه كند، كه در ادامه خدمات، در حد امكان نياز به تغيير مصوبات قبلي نباشد.

8-3. مهندس مشاور، بايد عمليات اجرايي را به نحوي نظارت و كنترل نمايد، كه كارها طبق نقشه‌ها و مشخصات فني‌ضميمه قرارداد، توسط پيمانكاران و عوامل ‌اجرايي انجام شود و با راهنمايي‌هاي به موقع و مقتضي به پيمانكاران و يا سازندگان ، از تأخير در اجراي تعهدات و عمليات ‌جلوگيري ‌نمايد و طبق شرح خدمات، در تصميماتي كه در اسناد و مدارك‌قرارداد با پيمانكار يا سازنده، بر عهده مهندس مشاور گذاشته شده است، به موقع اقدام كند.

8-4. مسئوليت نظارت برحسن اجراي عمليات، بر عهده مهندس مشاور است. از اين رو،  مهندس مشاور نسبت به صدور دستور براي انجام آزمايش‌ها، با هدف اطمينان از كيفيت مصالح و مواد پيش از اجرا و هنگام به كارگيري آنها، و نيز با بازديد مستمر از عمليات ساخت ‌وكيفيت عمليات اجرايي و تطبيق آنها با مشخصات و استانداردهاي فني و نقشه‌هاي اجرايي، اقدام مي‌كند. همچنين، مهندس مشاور، بايد با كنترل مستمر از مصرف احتمالي مواد و مصالح غير استاندارد و اجراي كارها ي مغاير مشخصات فني، جلوگيري كند.

10 موافقتنامه و شرايط عمومي قراردادهاي خدمات مشاوره

ماده 9) استانداردها ، معيارها، مقررات و دستورالعمل‌هاي فني:

9-1. سيستم اندازه‌گيري آحاد در تمامي اسناد و مدارك فني‌طرح، متريك خواهد بود، مگر آن كه بنا به ضرورت، سيستم اندازه‌گيري ديگري در پيوست 5 تعيين شده و يا به هنگام اجراي كار، درباره آن توافق شود.

9-2. مهندس مشاور، بايد در انجام خدمات و تهيه و تنظيم مدارك و گزارشها، از معيار ها و ضوابط فني و دستور العمل‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و ساير استانداردهاي معتبر، استفاده كند و درصورت موجود نبودن اين‌گونه ضوابط و معيارها، از معيارها و ضوابط معتبري كه در پيوست 5 تعيين شده و يا بعداً توافق مي شود، استفاده كند.

9-3. مهندس مشاور، موظف است در اجراي وظايف در چارچوب شرح خدمات پيوست2، همه ‌ابلاغ‌ها، دستوركارها و اقدام‌هاي‌خود را در رابطه با پيمانكار يا سازنده يا ديگر طرف‌هاي قرارداد، با رعايت اسناد و مدارك قراردادي آنها و طبق ضوابط و دستورالعمل‌هاي مربوط، انجام دهد.

ماده 10) اقدام‌هاي مهندس مشاور كه نياز به تأييد كارفرما دارد:

هرگاه مهندس مشاور به هنگام انجام كار، براي تعيين نحوه ادامه كار، جلسه يا جلسه‌هاي هماهنگي را به منظور اخذ تصميم‌هاي راهبردي ضروري بداند، موظف است موضوع را طي گزارش توجيهي، براي كارفرما بفرستد. كارفرما، تا پانزده روز از تاريخ دريافت گزارش، نسبت به تشكيل جلسه اقدام مي‌كند و تصميم‌ها را در صورت جلسه‌اي تنظيم و بي درنگ به مهندس مشاور ابلاغ مي‌کند. هرگاه كارفرما در مهلت تعيين شده نسبت به تشكيل جلسه و ابلاغ تصميم‌ها اقدام نكند، مهندس مشاور خود تصميم‌گيري کرده و نتيجه را به كار فرما اعلام مي‌كند.

ماده 11) نحوه تسليم و تصويب مدارك وگزارش‌ها:

11-1. مهندس مشاور، مدارك و گزارش‌هاي مطالعات هر قسمت يا مرحله را در پايان مدت مربوط ‌و يا مقاطعي‌كه در برنامه زماني تفصيلي پيش‌بيني‌شده است، ابتدا در دو نسخه همراه با نسخه‌اي به صورت نرم افزاري به‌كارفرما تسليم مي‌كند.‌ كارفرما پس از دريافت مدارك و گزارش‌هاي ياد شده، ظرف مدت يك ماه يا مدت پيش‌بيني‌شده در برنامه‌زماني تفصيلي، آنها را بررسي و نظر صريح و روشن خود را با درج موارد، در يك نوبت اعلام مي‌كند.

موافقتنامه و شرايط عمومي قراردادهاي خدمات مشاوره 11

11-2. در صورتي‌كه‌كارفرما مدارك ‌و گزارش‌ها را تأييد ‌كند، مهندس‌مشاور مدارك وگزارش‌هاي تأييد شده را در دو نسخه به همراه نسخه نرم‌افزاري و راهنماي مكتوب آن و نيز خلاصه گزارش‌ها، به كار فرما تسليم مي‌كند تا كار فرما آنها را ابلاغ نمايد. در صورت اعلام نظر اصلاحي از سوي كار فرما نسبت به مدارك وگزارش‌ها، مهندس‌مشاور موظف است ظرف مدت يك ماه يا ده درصد مدت قسمت يا مرحله، هر كدام كه بيشتر باشد، بر اساس نظر كارفرما آنها را اصلاح و مدارك را در چهارنسخه همراه با نسخه‌اي به‌صورت نرم‌افزاري تهيه و به همراه خلاصه‌گزارش‌ها به‌كارفرما تسليم کند، تا كار فرما آنها را تصويب و ابلاغ كند. تجاوز از اين مدت مشمول‌كاهش حق‌الزحمه درج شده در قرار داد است، مگراينكه كارفرما با افزايش مدت، قبلاً موافقت كرده باشد.

11-3. درمواردي كه نظر اصلاحي اعلام شده از سوي كارفرما منطبق با نظر مهندس مشاور نباشد، مهندس‌مشاور با ارسال‌گزارش توجيهي، دلايل خود را براي بررسي‌مجدد به‌كار فرما اعلام مي‌كند. چنانچه كارفرما هم چنان بر نظرات اعلام شده خود اصرار داشته باشد، مهندس مشاور موظف به اصلاح مدارك و گزارش‌هاي خود، بر اساس نظر كارفرما خواهد بود. مسئوليت اين تصميم‌گيريها، بر عهده مهندس مشاور نيست.

11-4. در صورتي‌كه كارفرما ظرف مدت تعيين شده نظر خود را در مورد مدارك وگزارش‌هاي مهندس مشاور اعلام نكند، مهندس مشاور نظر كارفرما را استعلام مي‌کند و چنانچه تا پانزده روز از تاريخ دريافت استعلام، همچنان نظري ازسوي كارفرما اعلام نشود، گزارش‌ها و مدارك ارسالي، تصويب شده تلقي مي‌شود.

11-5. كارفرما، يك نسخه از مدارك و گزارش‌هاي مصوب هر قسمت يا مرحله را با مهر “تصويب شد”، به مهندس مشاور ابلاغ مي‌كند.

11-6. مدارك‌وگزارشها ي تصويب شده، مبناي‌كارهاي بعدي است ومهندس‌مشاور حق‌الزحمه مربوط را بر اساس قرارداد دريافت مي‌كند.

11-7. مهندس مشاور، بايد به پيوست هر يك از گزارش‌ها، چكيده اي از كار آن قسمت يا مرحله را تهيه و به كار فرما تسليم كند. همچنين، پس از تحويل موقت كار، گزارشي شامل تاريخچه كارهاي انجام شده در مرحله ساخت، به كار فرما تسليم مي كند.

ماده 12) تسهيلات بر عهده كارفرما:

كارفرما تدابير و مساعدت‌هاي لازم را براي تسهيل كار مهندس مشاور در مورد خدمات موضوع قرار داد، به ويژه در موارد زير، براساس درخواست مهندس مشاور، فراهم مي‌كند:

12 موافقتنامه و شرايط عمومي قراردادهاي خدمات مشاوره

12-1. در اختيار قراردادن اطلاعات مربوط، طبق مندرجات شرايط خصوصي و به صورت رايگان؛

12-2. مجوز ورود كاركنان مهندس مشاور در رابطه با طرح؛

12-3. رواديد ورود و مجوز خروج و پروانه اقامت و مجوز كار كاركنان خارجي مورد نياز و همچنين، اخذ گذرنامه و رواديد براي كارشناسان ايراني؛

12-4. ارتباط و تشريك مساعي با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ساير مؤسسات؛

12-5. ترتيب امور مربوط به تهيه لوازم و وسايلي كه تهيه و توزيع آن در انحصار دولت باشد.

12-6. ترتيب امور به تهيه، ورود و ترخيص لوازم، وسايل، كتب، نشريات، نرم افزارها و اقلامي از اين قبيل، كه تهيه آن در داخل كشور مقدور نباشد.

12-7. تسهيلات ويژه اي‌كه طبق پيوست 5 قرارداد، بايد توسط‌كارفرما در اختيار مهندس مشاور قرار گيرد.

تمام هزينه‌هاي اقدام‌هاي موضوع بندهاي 12-3 تا 12-6 ، بر عهده مهندس مشاور است.

ماده 13) خدمات جنبي:

13-1. خدمات جنبي، مانند تهيه نقشه‌هاي توپوگرافي، زمين شناسي، كاداستر، عكس‌هاي هوايي و تصاوير ماهواره‌اي، همچنين، انجام آزمايش‌هاي ژئوتكنيك و مقاومت مصالح، ژئوفيزيك اطلاعات وآمار هواشناسي و هيدرولوژي، آبنگاري، مدل هيدروليكي، خاك‌شناسي و كارهايي مانند اينها، كه اصولاً جزء خدمات موضوع قرارداد نيست، طبق ضوابط قرارداد مربوط، توسط مهندسان مشاور صاحب صلاحيت، بر اساس ضوابط، به هزينه و از سوي كار فرما انجام مي‌شود. در اين صورت، تعيين شرح خدمات جنبي مورد نياز و اطلاعات و مشخصات فني ضروري هر يك و اعلام آنها، همراه با جدول زماني ارائه اطلاعات مورد نياز و نيز تطبيق نتايج حاصل، با نيازهاي طرح، برعهده مهندس مشاور خواهد بود.

13-2. اگر كارفرما بخواهد در تنظيم مدارك قرارداد، بررسي و اظهار نظر در مورد گزارش‌ها و نظارت بر خدمات جنبي، از خدمات مهندسي مشاور استفاده كند، مهندس مشاور موظف است كه افراد داراي صلاحيت را براي انجام اين خدمات، به شمار لازم به خدمات فراخواند. ميزان خدمات اضافي و حق‌الزحمه مربوط به آن، طبق ضوابط مندرج در بند2-3 خواهد بود.

موافقتنامه و شرايط عمومي قراردادهاي خدمات مشاوره 13

تبصره : نظارت و تصويب عمليات نقشه‌برداري، مانند تهيه نقشه‌هاي توپوگرافي، عكس‌هاي هوايي و آبنگاري، به عهده سازمان نقشه برداري كشور است.

13-3. در صورتي كه مهندس مشاور گزارش نتايج كارهاي جنبي را كه توسط واحدهاي ديگر تهيه شده است صحيح نداند و به نتايج آن معترض باشد، نظر خود را با ذكر دليل و به موقع، براي تصميم‌گيري به كارفرما اعلام‌كند. چنانچه‌كارفرما گزارش‌هاي ياد شده را تأييد نمايد، مهندس مشاور موظف به استفاده از نتايج آنها در مطالعات مربوط خواهد بود و مسئوليت اين نوع تصميم‌گيريها بر عهده مهندس مشاور نيست.

ماده 14) تضمين حسن انجام تعهدات و سپرده حسن انجام كار:

14-1. مهندس مشاور موظف است هنگام عقد قرارداد به ميزان 10% کل مبلغ قرارداد بابت ضمانت حسن انجام تعهدات، ضمانتنامه بانکي یا چک تضمینشده بانکی يا سپرده نقدي به کارفرما ارائه نماید. ضمناً کارفرما مکلف است در هر پرداخت 10% سپرده حسن انجام کار نزد خود نگهداري نمايد.

تبصره: آزادسازی ضمانتنامه‌ و سپرده منوط به انجام کامل موضوع قرارداد، تأیید ناظر قرارداد، انجام امور تسویه حساب و ارائه مفاصاحساب‌های مورد نیاز همچون مفاصا حساب مالیاتی و بیمه می‌باشد.

14-2. در صورت فسخ قرارداد، طبق ماده 23، تضمين انجام تعهدات و سپرده حسن انحام كار به نفع كارفرما ضبط مي‌شود.

14-3. تضمين مربوط به هر قسمت يا مرحله از خدمات مطالعه و طراحي، بايد پس از تصويب مدارك و گزارش‌هاي آن و در زمان تسويه حساب نهايي، طبق ماده 18 آزاد شود. نيمي از مبلغ تضمين حسن انجام كار در مرحله ساخت، پس از تحويل موقت كار، و بقيه آن پس از تحويل قطعي كار، آزاد مي شود.

در صورتي كه كارفرما تا قبل از پايان قرارداد، قسمت‌هايي از عمليات اجرا شده را تحويل موقت يا قطعي ‌گيرد، وجه الضمان دريافتي، به تناسب كاهش مي‌يابد. كسور حسن انجام كار، به ازاي دريافت سفته يا هر تضمين معتبر ديگر باز گردانده مي شود.

ماده 15) حق‌الزحمه:

15-1. حق‌الزحمه مهندس مشاور براي انجام خدمات قسمتها يا مراحل مختلف موضوع قرارداد، كه بر اساس ضوابط و دستور العمل‌هاي مربوط، طبق پيوست 3 تعيين شده است، از سوي كار فرما و با رعايت مفاد قرارداد، پرداخت مي‌شود.

14 موافقتنامه و شرايط عمومي قراردادهاي خدمات مشاوره

ماده 16) نحوه پرداخت حق‌الزحمه:

16-1. هشتاد و پنج درصد حق‌الزحمه هر قسمت يا مرحله از مطالعات در طول انجام خدمات و تا زمان تسليم مدارك و گزارش‌اي آن قسمت يا مرحله، به صورت اقساط براساس پيشرفت كار، طبق برنامه زماني كه در پيوست 3 تعيين و توافق شده است، به صورت علي‌الحساب پرداخت مي‌شود.

16-2. قسط آخر با قيمانده حق‌الزحمه هر قسمت يامرحله از مطالعات، پس از تصويب مدارك و گزارش مربوط، طبق ماده 18 پرداخت مي شود.

16-3. نحوه پرداخت حق‌الزحمه مرحله ساخت و تحويل كار، براساس دستور العمل‌هاي مربوط است كه در پيوست 3 تعيين شده است.

16-4. زمان پرداخت حق‌الزحمه خدمات اضافي، موضوع بند 3-1 ، بر حسب مورد، به تناسب پيشرفت كار و با توافق دو طرف تعيين مي‌شود.

16-5. هر يك از اقساط حق‌الزحمه، طي صورتحسابي كه توسط مهندس مشاور تهيه و تسليم كارفرما مي‌شود، پس از رسيدگي از سوي كارفرما پرداخت مي‌شود.

16-6. كارفرما موظف است ظرف مدت پانزده روز پس از دريافت صورتحساب، آن را مورد بررسي قرار دهد و پس از كسر كسور قانوني و قراردادي، ضمن ارسال يك نسخه از صورت حساب تأييد شده همراه با مستندات مربوط براي مهندس مشاور، حق‌الزحمه را پرداخت كند.

16-7. هر گاه مهندس‌مشاور به اصلاحات اعمال شده از سوي كارفرما در مورد صورت حساب معترض باشد، اعتراض خود را با ذكر دليل و ارائه مستندات، حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت صورت حساب اصلاح شده، به كارفرما اعلام ميكند تا مورد رسيدگي قرار گيرد. هرگاه كارفرما هم چنان بر اعمال اصلاحات اعلام شده، اصرار داشته باشد، بايد نسبت به پرداخت آنچه مورد قبول اوست، اقدام كند. در اين حالت مهندس مشاور مي تواند نسبت به مبلغ مازاد مورد نظر خود، از طريق ماده 24 اقدام كند و در صورت محق بودن، اصل مبلغ را به علاوه خسارت تأخير تأديه، طبق بند 16-8 ، دريافت كند.

16-8. در صورتي كه كارفرما در پرداخت تمام يا بخشي از هر يك از صورت‌حسابهاي تأييد شده بيش‌از يك ماه از تاريخ دريافت آن تأخيركند، براي جبران‌خسارت مازاد بر يك ماه، اضافه بر اصل مبلغ تأخير شده، مبلغي معادل حاصلضرب نرخ سود سپرده سرمايه گذاري بلند مدت پنج ساله (مورد عمل دربانكهاي كشور) درمبلغي‌كه‌پرداخت‌آن به تأخير افتاده،

موافقتنامه و شرايط عمومي قراردادهاي خدمات مشاوره 15

به مهندس مشاور پرداخت مي كند، حداكثر زمان مشمول پرداخت اين خسارت، سه ماه است.

ماده 17) پيش پرداخت:

17-1. به درخواست مهندس مشاور، كارفرما بيست درصد از مبلغ اوليه حق‌الزحمه هر مرحله  از خدمات موضوع قرارداد را به عنوان پيش پرداخت، پس از ابلاغ همان مرحله، بدون كسر كسور قانوني در مقابل ضمانتنامه بانکي معتبر، به مهندس مشاور پرداخت مي‌کند. مقدار اين پيش پرداخت، براي خدمات مرحله ساخت و تحويل ده درصد مبلغ اوليه حق‌الزحمه اين مرحله است. اين مبلغ هنگام پرداخت حق‌الزحمه هر قسمت يا مرحله به تناسب كسر و تضمين مهندس مشاور به همان نسبت آزاد مي‌شود.

17-2. در صورت خاتمه و يا فسخ قرارداد، هرگاه در تسويه حساب نهايي، مهندس مشاور بابت پيش پرداخت‌ها به كارفرما بدهكار باشد، موظف است مبالغ بدهكاري را پرداخت كند وگرنه كارفرما از طريق قانوني، نسبت به دريافت مطالبات خود از محل سپرده‌ها، تضمين‌ها و مطالبات مهندس مشاور، با اخذ هزينه هاي مربوط، اقدام مي‌کند.

ماده 18) صورت حساب نهايي و تسويه حساب:

18-1. صورت‌حساب نهايي خدمات هر قسمت يا مرحله از مراحل مطالعاتي، پس از تصويب مدارك و گزارش‌هاي آن و صورت‌حساب نهايي هر قسمت از خدمات مرحله ساخت، پس از پايان يافتن خدمات آن، از سوي مهندس مشاور تهيه و به منظور تأييد براي كار فرما ارسال مي‌شود. اين صورت‌حساب، شامل حق‌الزحمه آن قسمت يا مرحله و مبالغي كه بر اساس مواد قرارداد به آن اضافه يا از آن كسر مي‌شود، كسور قانوني، پرداخت‌هاي قبلي يا علي‌الحساب حق‌الزحمه افزايش يا كاهش خدمات، هزينه‌هاي تطويل و تعليق، خسارت و نتايج ناشي از دعاوي رسيدگي و قطعي شده و نظاير آن است. صورت‌حساب نهايي كه به ترتيب يادشده تنظيم مي‌شود، ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت بوسيله كارفرما رسيدگي و تأييد مي‌شود.

تبصره : در صورتي كه حق‌الزحمه طبق دستورالعملهاي مربوط، به صورت درصدي از برآورد هزينه اجراي كار محاسبه شده باشد، مبلغ برآورد مصوب هر قسمت يا مرحله مطالعاتي، مبناي تسويه حساب قطعي حق‌الزحمه اين قسمت يا مرحله مربوط بوده و هزينه تمام شده عمليات مبناي تسويه حساب قطعي حق‌الزحمه خدمات مرحله ساخت و تحويل است.

16 موافقتنامه و شرايط عمومي قراردادهاي خدمات مشاوره

18-2. در صورتي كه صورت حساب ياد شده نياز به اصلاح داشته باشد، كارفرما اصلاحات مورد نظر خود را در جلسه‌اي كه طي مدت ياد شده با مهندس مشاور تشكيل مي‌دهد، مطرح نموده و نتيجه را با مشاور توافق مي‌كند.

18-3. صورت‌حساب توافق شده بوسيله دو طرف قطعي بوده، اعتراض نسبت به آن وارد نيست و مبناي تسويه حساب نهايي مشاور قرار مي‌گيرد، در اين حالت بر حسب مورد به شرح بندهاي زير عمل خواهد شد و گرنه طبق مفاد 16-7 عمل مي‌شود.

18-4. هرگاه مهندس مشاور براساس صورت‌حساب نهايي بستانكار شناخته شود، تضمين حسن انجام كار او بي درنگ طبق ماده 14 آزاد و مطالبات وي حداكثر ظرف مدت پانزده (15) روز پس از تأييد صورتحساب نهايي، پرداخت مي‌شود.

18-5. هرگاه مهندس مشاور بر اساس صورت حساب نهايي بدهكار شود، ظرف مدت پانزده (15) روز از تاريخ تأييد صورت حساب، بدهي خود را به كارفرما مي‌پردازد. در اين صورت، بي درنگ تضمين حسن انجام كار او آزاد مي شود و هرگاه از اين پرداخت خودداري كند، كارفرما حق دارد از محل سپرده‌ها، تضمين‌ها و مطالبات مهندس مشاور، طلب خود را دريافت كرده و سپس باقيمانده مبلغ تضمين حسن انجام كار او را آزاد نمايد و اگر مبالغ ياد شده براي وصول مطالبات كافي نباشد، طبق قوانين جاري كشور، مطالبات خود را از ساير دارايي‌هاي او وصول كند.

ماده 19)تغييرات مدت خدمات و حق‌الزحمه مر بوط:

مدت قرار داد، در صورت پيش آمدن هر يك از موارد زير، مي‌تواند با پيشنهاد هركدام از دو طرف، تغيير يابد. در چنين مواردي، مهندس مشاور بايد با توجه به مفاد ماده مربوط، تغييرات لازم در مدت و مبلغ حق‌الزحمه، براساس مباني قرارداد، و تأثير آن روي خدمات انجام شده و برنامه زماني، و نيز پيامدهاي مالي آن راتعيين کرده و طي گزارشي به كار فرما اعلام كند. كارفرما، حداكثر پانزده (15) روز پس از دريافت گزارش، نظر خود را اعلام خواهد كرد. نتايج طي صورتجلسه‌اي تنظيم و ملاك عمل قرار مي‌گيرد.

تغيير مدت هر قسمت يا مرحله، بر اساس كنترل‌هايي كه حين انجام كار صورت مي‌گيرد، در پايان خدمات آن قسمت يا مرحله (يا در حالت فسخ يا خاتمه قرارداد در زمان بررسي)، مورد بررسي نهايي قرار گرفته و درباره كاهش يا تمديد مدت و ميزان تأخيرهاي مجاز و غير مجاز توافق به عمل مي‌آيد و نتيجه صورت مجلس مي‌گردد.

موافقتنامه و شرايط عمومي قراردادهاي خدمات مشاوره 17

در صورت عدم توافق دو طرف درمورد تعيين ميزان انواع تأخيرها، موضوع بنا به درخواست هر يك از دوطرف، طبق ماده 24، رسيدگي مي شود.

19-1. تغيير حدود خدمات؛

19-2. بروز تأخير به عللي خارج از قصور مهندس مشاور؛

19-3. وقوع حوادث قهريه و بروز شرايط اضطراري؛

19-4. تعليق كارها از طرف كارفرما؛

19-5. تأخير غير مجاز از سوي مهندس مشاور.

ماده 20) خسارت تأخير:

20-1. بابت تأخير غير مجاز مهندس مشاور، خسارتي معادل حاصل ضرب نسبت مدت تأخير غير مجاز به مدت قسمت يا مرحله مربوط در ميزان حق‌الزحمه آن قسمت يا مرحله و حداكثر تا بيست (20) درصد حق‌الزحمه مربوط، از مهندس مشاور دريافت مي‌شود.

20-2. بابت تأخير مجاز مهندس مشاور، مبلغي معادل پنجاه(50) درصد متوسط حق‌الزحمه ماهانه در مجموع ماه‌هاي اضافه شده طبق بخشنامه‌هاي مربوط، به حق‌الزحمه اضافه مي‌شود. حداكثر مدت براي پرداخت حق‌الزحمه تأخير مجاز قراردادي براي مراحل مطالعاتي، نصف مدت قسمت يا مرحله مربوط و حداكثر شش ماه و براي مرحله ساخت و تحويل، تابع شرايط اجراي كار است.

پس از سپري شدن اين مدت و عدم ابلاغ از سوي كارفرما، مهندس مشاور مي تواند طبق بند22-9-3، عمل كند.

تبصره : حق‌الزحمه مربوط به عوامل مقيم با نظارت كارگاهي مهندس مشاور، درمدت تأخير مجاز طبق دستور العمل مربوط محاسبه مي‌شود.

ماده 21) تعليق:

21-1. كارفرما مي‌تواند با اعلام كتبي (10) روزه به مهندس مشاور در حين انجام خدمات هر قسمت يا مرحله، تمام يا بخشي از خدمات موضوع آن قسمت يا مرحله را، طي ابلاغيه‌اي كه تاريخ شروع و خاتمه تعليق در آن معين شده است، به حالت تعليق درآورد.

21-2. ابلاغ تعليق براي خدمات مطالعات قبل از سپري شدن سه چهارم مدت اوليه و بـا احتساب تمديد هاي مجاز براي هر يك از اين قسمت‌ها يا مراحل، مجاز است و تعليق خدمات مرحله ساخت و تحويل، تابع وضعيت تعليق كارهـاي اجرايي است، كه تحت نظارت مهندس مشاور است.

18 موافقتنامه و شرايط عمومي قراردادهاي خدمات مشاوره

21-3. تعليق خدمات از سوي كارفرما در هر قسمت يا مرحله، فقط براي يك بار مجاز است. مدت تعليق در هر قسمت يا مرحله از خدمات حداكثر يك چهارم مدت اوليه و يا 4 ماه، هر كدام كه كمتر است، خواهد بود.

21-4. در صورتي كه تمديد تعليق ضرورت داشته باشد، كارفرما حداكثر تا ده (10)روز قبل از پايان مدت تعليق، موضوع را به مهندس مشاور پيشنهاد مي‌كند و در صورت موافقت مهندس مشاور، حداكثر به مدت سه ماه (3) ماه و بدون پرداخت هرگونه هزينه براي مدت تمديد شده، قرارداد تمديد مي‌شود، هرگاه مشاور با تمديد مدت تعليق موافقت نكند، با در خواست مهندس مشاور، به قرارداد خاتمه داده مي‌شود.

21-5. پرداخت هزينه‌هاي مربوط به دوران تعليق خدمات، به استثناي خدمات مرحله ساخت و تحويل كه تابع بخشنامه‌هاي مربوط است، ماهانه معادل سي (30) درصد حق‌الزحمه متوسط ماهانه است، پرداخت اين مبلغ، براي حداكثر چهار (4) ماه و به صورت اقساط ماهانه مجاز است.

21-6. مهندس مشاور موظف است پس از شروع تعليق، خدمات مربوط را متوقف كند و حداكثر ظرف مدت پانزده (15) روز، گزارش وضعيت خدمت را تا هنگام ابلاغ تعليق،  تهيه و با تعيين هزينه‌هاي تعليق، موضوع بند 21-5 ، به كارفرما تسليم نمايد.

21-7. مهندس مشاور، بيست (20) روز قبل از انقضاي مدت تعليق با تمديد تعليق، نظر كار فرما را نسبت به چگونگي ادامه قرارداد، استعلام مي‌كند. در صورت اعلام نظر كارفرما مبني بر ادامه كار، پس از سپري شدن مدت تعليق اجراي كار ادامه مي‌يابد. هرگاه تا پايان مدت تعليق كارفرما، نظرخود را در مورد ادامه كار اعلام نكند مشاور ميتواند خاتمه كار را درخواست كند.

21-8. چنانچه در دوران تعليق، كار فرما تصميم به لغو تعليق بگيرد، موضوع را به مهندس مشاور ابلاغ مي‌كند در اين صورت، حداكثر ده (10) روز پس از ابلاغ، كار ادامه مي‌يابد.

ماده 22) خاتمه دادن به قرارداد:

22-1. كارفرما مي‌تواند در هر زمان، به قرارداد خاتمه دهد.

22-2. در هر مرحله‌اي كه كارفرما قصد خاتمه دادن به قرار داد را داشته باشد، موضوع را با تعيين مهلت دو (2) ماهه، به مهندس مشاور اعلام مي‌كند.

22-3. مهندس مشاور، پس ازدريافت ابلاغ خاتمه قرارداد، بيدرنگ بايد كار را متوقف ‌كند و تا پانزده (15) روز، گزارش وضعيت پيشرفت خدمات را تا هنگام ابلاغ خاتمه قرارداد، تهيه

موافقتنامه و شرايط عمومي قراردادهاي خدمات مشاوره 19

و تسليم کارفرما كند. اين گزارش، بايد حاوي وضعيت و ميزان پيشرفت هر بخش از خدمات قسمت يا مرحله و نيز بخش‌هايي كه تكميل آنها به لحاظ حفظ منافع كار در مهلت دو ماهه ياد شده ضروري و امكان پذير است، همراه با تعيين ميزان حق‌الزحمه آنها باشد.

22-4. هرگاه كارفرما رأساً يا بر اساس گزارش مهندس مشاور، تشخيص دهد كه لازم است تمام يا قسمتي از خدمات ناتمام تكميل شود، بايد موضوع را به مهندس مشاور اعلام كند. در اين صورت، مهندس مشاور موظف است خدمات ياد شده را در مهلت دو ماهه تكميل كند.

22-5. در هر صورت، مهندس مشاور موظف است در پايان مهلت دو ماهه، نسبت به تحويل اصل تمام اسناد و مدارك كار، تحويل اموال كارفرما و خارج ساختن اموال خود از كارگاه (در صورت وجود) و ارائه صورتحساب حق‌الزحمه خدمات انجام شده و صورت هزينه‌هاي ناشي از پايان دادن قرارداد، مانند موافقتنامه‌ها، تعهدات مهندس مشاور در مقابل كارمندان خود يا مؤسسات ديگر، برچيدن دستگاه نظارت محلي و نيز هزينه مراجعت كاركنان خارجي و خانواده آنها به كشورشان و هزينه حمل لوازم آنها به كشورشان، مشروط بر اين كه اين هزينه‌ ها به منظور اجراي اين قرارداد ايجاد شده باشد و بابت آنها به مهندس مشاور پرداختي نشده باشد، اقدام نمايد.

22-6. كارفرما متعهد است ظرف مدت پانزده (15) روز پس از دريافت صورت‌حساب و صورت هزينه‌هاي موضوع بند 22-5 ، نسبت به بررسي‌آن براساس شرايط قرارداد و ميزان خدمات انجام شده، اقدام کند و مطابق ماده 18، با مهندس مشاور تسويه حساب كند. سپرده حسن انجام كار مهندس مشاور در اين حالت با توجه به ماده 18 آزاد مي‌شود.

22-7. هرگاه خاتمه دادن به قرارداد پس از انجام خدمات هر يك از مراحل قرارداد طرح شود، كارفرما قرارداد را بدون تشريفات خاصي پس از تسويه حساب با مهندس مشاور، بابت خدمات مرحله قبل، پايان مي‌دهد.

22-8. در مورد شمول بند 27-1-2، هرگاه منع قانوني رفع نشود، قـراداد از سوي كارفرما خاتمه داده مي شود و طبق مفاد اين ماده، عمل مي‌شود.

22-9. مهندس‌مشاور، مي‌تواند خاتمه دادن به‌قرارداد را در هريك از موارد زير، درخواست‌كند:

22-9-1. عدم ابلاغ خدمات مرحله بعد، طي مهلت‌هاي مندرج درماده 2؛

22-9-2. در صورت تأخير مازاد بر سه (3) ماه در پرداخت حق‌الزحمه موضوع بند 16-8؛

22-9-3. در صورت سپري شدن حداكثر مدت  تعيين شده براي پرداخت حق‌الزحمه تأخير مجاز، موضوع بند20-2.

20 موافقتنامه و شرايط عمومي قراردادهاي خدمات مشاوره

22-9-4. در صورت موافقت نشدن با تمديد مدت تعليق بيش از چهار ( 4 ) ماه ، موضوع بند 21-4 ، يا اعلام نظر نكردن كارفرما براي ادامه كار، موضوع بند21-7؛

22-9-5. درصورت انجام ندادن مفاد بند 12-1 از سوي كار فرما بيش از سه (3) ماه از تاريخ مورد نظر در برنامه زماني.

22-9-6. در صورت عدم تبعيت كارفرما از رأي مرجع حل اختلاف.

22-9-7. در صورت وقوع شرايط مندرج در بند 28-1؛

22-10. در صورتي كه كارفرما حد اكثرتا يك ماه زمينه هايي را كه منجر به درخواست خاتمه قرارداد از سوي مهندس مشاور شده است، رفع كند، مهندس مشاور از درخواست صرف‌نظر مي‌كند و خدمات را ادامه مي دهد، در غير اين صورت، پس از انقضاي مهلت يك ماهه، قراردادخاتمه يافته تلقي شده و ساير اقدامها، طبق مفاد اين ماده انجام  مي گردد.

ماده 23) فسخ قرارداد:

23-1.كارفرما مي‌تواند در هر يك از موارد زير، بدون اخطار قبلي قرارداد را فسخ کرده و موضوع را به مهندس مشاور ابلاغ كند.

23-1-1. اثبات شمول قانون منع مداخله كاركنان دولت بر مهندس‌مشاور در زمان عقد قرارداد يا طي مدت قرارداد، به استثناي مفاد بخش اول بند27-1-2؛

23-1-2. عدم اطلاع به كارفرما در مورد بند27-1-2؛

23-1-3. انتقال قرارداد به شخص يا اشخاص ثالث ، بدون اجازه کتبی از كارفرما؛

23-1-4. ورشكستگي به تقصير يا انحلال شركت؛

23-1-5. اثبات اين مطلب كه مهندس مشاور براي گرفتن كار يا اجراي آن، به كاركنان كارفرما، دستمزد، پاداش يا هدايايي داده، يا آنها يا واسطه هاي آنان را در منافع خود شريك كرده است.

23-1-6- عدم انجام مطلوب تعهدات این قرارداد از سوی مهندس مشاور.

23-2. كارفرما در صورت تحقق هر يك از موارد زير، ابتدا به مهندس مشاور اخطار مي‌كند تا نسبت به رفع نواقص و اشكال‌ها اقدام كند و جريان امور را ظرف مدت يك ماه، به صورت قابل قبول در آورد. در صورت عدم اقدام ازسوي مشاور براي رفع نواقص در پايان مهلت تعيين شده موضوع فسخ قرارداد بايد ابتدا بوسيله هيأتي متشكل از سه نفر به انتخاب وزير يا بالاترين مقام سازماني كارفرما بررسي و تأييد شده و پس از اخذ موافقت مقام ياد شده، به مشاور ابلاغ شود.

موافقتنامه و شرايط عمومي قراردادهاي خدمات مشاوره 21

23-2-1. تأخير غير موجه در انجام خدمات هر قسمت يا مرحله، بيش از سي ( 30 ) درصد  مدت قسمت يا مرحله مربوط؛

23-2-2. رعايت نكردن استانداردهاي فني و شئونات حرفه‌اي؛

23-2-3. مهندس مشاور، با دريافت‌ابلاغ فسخ قرارداد، موظف است از ادامه كار خودداري كند، بي درنگ كارفرما را از وضعيت كار مطلع سازد و طي مهلتي كه از طرف كارفرما اعلام مي‌شود (حداقل دو هفته)، اصل‌ مدارك وگزارش‌هاي خدمات انجام شده تا آن تاريخ را به كارفرما تحويل دهد.

23-3. كارفرما پس از ابلاغ فسخ قرارداد، بي درنگ نسبت به ضبط تضمين حسن انجام كار به نفع خود اقدام كرده و نسبت به تعيين مبلغ حق‌الزحمه خدمات انجام شده قابل قبول تا تاريخ فسخ، طبق شرايط قرارداد اقدام خواهد كرد. بديهي است كه كارفرما موضوع را بي درنگ به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به منظور اقدام لازم، اعلام مي‌كند.

ماده 24) حل اختلاف:

24-1. هرگاه دراجرا يا تفسير مفاد قرارداد بين دو طرف اختلاف نظر پيش‌آيد، دو طرف مي‌توانند براي حل‌سريع آن قبل از درخواست ارجاع موضوع براي داوري طبق بند 24-3، بر حسب مورد به روش تعيين شده در بندهاي 24-1-1 و يا 24-1-2 ، عمل کنند.

24-1-1. در مورد مسائل ناشي از برداشت‌هاي متفاوت دوطرف، از بخشنامه‌هايي كه به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور ابلاغ شده است، هر يك از دو طرف، از سازمان برنامه و بودجه كشور، چگونگي اجراي بخشنامه را استعلام کند و دو طرف طبق نظري كه از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام مي‌شود، عمل كنند.

24-1-2. در مورد اختلاف نظرهايي كه خارج از شمول بند 24-1-1 است، رسيدگي و اعلام نظر درباره آنها به كارشناس با هيأت كارشناسي منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف، طبق نظري كه از سوي كارشناس يا هيأت كارشناسي در چارچوب قرارداد و قوانين و مقررات مربوط اعلام مي گردد، عمل كنند.

24-2. درصورتي كه دو طرف در انتخاب كارشناسي يا هيأت كارشناسي موضوع بند 24-1-2، به توافق نرسند يا نظر اعلام شده طبق بندهاي 24-1-1 و 24-1-2 ، مورد قبول هر يك از دو طرف نباشد، براي حل اختلاف، طبق بند 24-3  اقدام مي‌شود.

22 موافقتنامه و شرايط عمومي قراردادهاي خدمات مشاوره

24-3. در صورت بروز اختلاف در تفسیر و یا اجرای هر یک از مفاد این قرارداد طرفین بدواً از طریق شیوه مندرج در بالا موضوع را حل و فصل خواهند نمود، در غیر اینصورت کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به این قرارداد اعم از انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر و یا اجرای آن به داور ارجاع میشود. داور باید به ترتیب طبق مفاد این قراداد و ضمائم آن روح حاکم بر این قرارداد، قواعد آمره حاکم بر داوری مندرج در قوانینی همچون قانون آئین دادرسی مدنی و عرف تجاری، موضوع را بررسی کرده و نظر خود را به صورت قطعی به نحوی که موجب حل و فصل اختلافات شود اعلام کند نظر داور برای طرفین و قائم مقام آنان معتبر و لازم الاجرا است.

داور مجاز نیست خارج از محدوده مورد توافق اعلام نظر کند، شرط داوری حاضر توافق مستقل بوده و بطلان، انحلال و یا فسخ قرارداد به هر دلیل بر بطلان، انحلال و فسخ شرط داوری مؤثر نیست و در هر حال لازم الاجرا است.

24-3-1- داور مرضی الطرفین، دفتر امور حقوقی کارفرما یا هر شخص دیگری است که این دفتر معرفی میکند.

24-3-2- نظر داور ملاک اقدام طرفین است و کلیه مراجع موظف به پذیرش نظر داوری هستند. هیچ یک از طرفین مجاز نیستند بدون رعایت شرط داوری مندرج در این قرارداد، رأساً به مرجع قضایی مراجعه کنند.

24- 3- 3- ارجاع موضوع هاي مورد اختلاف به داوری، تغييري در تعهدات قراردادي دو طرف نمي‌دهد، و موجب نمي شود كه يكي از دو طرف، به تعهدات قراردادي خويش عمل نكند.

ماده 25) ماليات ، بيمه و ساير حقوق و عوارض قانوني:

25-1. پرداخت هرگونه ماليات، عوارض، حق بيمه تأمين اجتماعي وساير حقوق دولتي مربوط به مهندس‌مشاور وكاركنان او و نيز حقوق گمركي و عوارض مربوط به لوازم و وسايل موردنياز مهندس‌مشاوركه درتاريخ امضاي اين‌قرارداد بر قراراست،يادرآينده برقرارخواهد شد و يا ميزان آن در آينده تغيير مينمايد، با رعايت مفاد بند 25-2 به عهده مهندس مشاور است. مبالغي از اين ماليات‌ها و عوارض و بيمه و ساير حقوق دولتي كه بايد طبق قوانين و مقررات از طريق كارفرما وصول شود، از پرداخت‌هاي مهندس مشاوركسر مي شود و به حساب وي به مراجع مربوط، حواله ميگردد. در صورت نپرداختن و يا تأخير در واريز كسور قانوني ياد شده، جبران زيان‌هاي آن، بر عهده كارفرما خواهد بود.

25-2. در صورتي كه ماليات، عوارض، حق بيمه تأمين اجتماعي و ساير حقوق دولتي، جزء آنهايي كه هنگام امضاي قرارداد وجود دارد، تغيير كند، حق‌الزحمه مهندس مشاور نيز، توسط كارفرما، به هنگام امضاي قرارداد وجود دارد، تغييركند، حق‌الزحمه مهندسي مشاور نيز، توسط كارفرما، به تناسب براساس دستور العملهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، تعديل خواهد شد.

ماده 26) مسئوليت مهندس مشاور:

26-1. مهندس مشاور، در قبال كارفرما و براي ارائه خدمات پيش بيني شده در پيوستهاي 1 و 2 اين قرارداد، مسئول است.

موافقتنامه و شرايط عمومي قراردادهاي خدمات مشاوره 23

26-2. تأييد خدمات و يا تصويب مدارك و گزارش‌هاي مطالعات، محاسبات و يا طراحي‌هاي مهندس مشاور از سوي كارفرما، از مسئوليت‌هاي مهندس مشاور در رعايت استانداردها و اصول علمي و فني نمي‌كاهد، و درهر حال، مهندس مشاور مسئول و جوابگوي كاستي‌هايي است كه به علت نقص كار او بعدها در كار مشاهده شود.

26-3. مسئوليت مهندس مشاور در قبال واگذاري بخشي از خدمات به اشخاص ثالث، اعم از حقيقي يا حقوقي، كه بر حسب ضرورت، مورد تأييد كارفرما نيز قرار گرفته باشد،كماكان همان مسئوليت‌هاي موضوع اين قرارداد است و موافقت كارفرما نسبت به واگذاري قسمتي از خدمات، رافع هيچ يك از تعهدات و مسئوليت‌هاي مهندس مشاور در برابر كارفرما، نیست.

ماده 27) ممنوعيت قانوني:

27-1. مهندس مشاور اعلام مي كندكه در موقع عقد قرارداد، مشمول ممنوعيت اصل 141  قانون اساسي و قانون منع مداخله كاركنان دولت، مصوب 22/10/1337، نيست.

27-1-1. در صورتي كه خلاف آن براي كارفرما ثابت شود، يا تغييراتي در صاحبان سهام، مديران يا بازرسان مهندس مشاور رخ دهد كه با مفاد قوانين ياد شده تعارض داشته باشد، قرارداد به صورت یک طرفه از سوی کارفرما فسخ مي‌شود.

27-1-2. در شرايطي كه تغييراتي در دستگاه‌هاي دولتي يا كارفرما ايجاد شود كه مشمول ممنوعيت ياد شده باشد، مهندس مشاور موظف است مراتب را به كارفرما اعلام كند و در صورتي كه منع قانوني رفع نشود، كارفرما قرارداد را خاتمه مي‌دهد. هرگاه مهندس مشاور مراتب را به محض اطلاع به كارفرما اعلام نكند، كار فرما قرارداد را فسخ مي‌کند.

27-2. مهندس مشاور، مديران و شركاي او در مدت اين قرارداد نبايد در قراردادهاي پيمانكاري يا خريد مصالح، لوازم و تجهيزات مورد نياز اجراي عمليات آن، به طور مستقيم يا غير مستقيم، مشاركت و يا منافعي داشته باشند.

27-3. كاركنان خارجي مهندس مشاور و يا همرهان ايشان، حق دخالت در امور سياسي ايران را ندارند.

27-4. مهندس مشاور، موظف است تمام اطلاعاتي را كه در جريان انجام خدمات اين قرارداد تحصيل يا توليد مي‌كند، محرمانه تلقي کند و حداكثر سعي خود را براي جلوگيري از دسترسي اشخاص غير مجاز به آنها به كار بندد. در صورت تخطی مهندس مشاور از این بند، کارفرما حق دارد قرارداد را یک طرفه فسخ کند و اقدامات قانونی لازم را برای احقاق حق خود انجام دهد.

24 موافقتنامه و شرايط عمومي قراردادهاي خدمات مشاوره

ماده 28) حوادث قهري:

در موارد وقوع حوادث قهري و بروز شرايط اضطراري، مانند جنگ اعلام شده يا نشده، انقلاب‌ها و اعتصاب‌هاي عمومي، شيوع بيماريهاي واگيردار، زلزله، سيل و طغيان‌هاي غيرعادي، خشكسالي‌هاي بيسابقه و همچنين آتش سوزي‌هاي دامنه‌دار، طوفان و حوادث مشابه كه ناشي از كار مهندس مشاور نباشد، به ترتيب زير عمل خواهد شد:

28-1. هرگاه بروز شرايط اضطراري، انجام قرارداد حاضر را براي يكي از دو طرف غير ممكن سازد، مي تواند پايان قرارداد را به صورت کتبی به طرف ديگر اعلام كند.

28-2. هرگاه شرايط اضطراري‌ گذرا باشد و ادامه قرارداد حاضر به طور موقت امكان‌پذير نباشد، مطابق ماده تعليق، عمل مي‌شود.

28-3. تحریم اقتصادی جزء موارد فورس ماژور و حوادث قهری محسوب نخواهد شد.

ماده 29) انتقال به غير:

29-1. مهندس مشاور، حق ندارد بدون كسب مجوز کتبی از كارفرما، موضوع اين قرارداد را به شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري منتقل يا واگذار كند، در صورت موافقت كارفرما با واگذاري قسمتي ازكار به اشخاص ثالث، از مسئوليت و تعهدات مهندس‌مشاور، به هيچ عنوان كاسته نمي‌شود.

29-2.كارفرما مي‌تواند تمام يا قسمتي از حقوق يا اختيارات خود را با رعايت مقررات به اشخاص ديگر تفويض كند. در اينصورت، انجام تعهدات كارفرما در رابطه با حقوق يا اختيارات تفويض شده، بر عهده آن اشخاص خواهد بود.

ماده 30) اشخاص و يا قراردادهاي ثالث:

در مواردي كه اجراي خدمات اين قرارداد از سوي مهندس مشاور مستلزم اعمال  اختيارات يا اجراي وظايف مقرر در پيمان‌ها و قراردادهاي ديگري باشد، برحسب مورد، به ترتيب زير اقدام ميشود:

30-1. در صورتي كه اختيارات يا وظايف، در چارچوب پيوست 2 منظور نشده باشد، مهندس مشاور در انجام اين امور، با توجه به دانش فني و تجربه خود و پس از هماهنگی کتبی با کارفرما، به عنوان يك شخص بي طرف عمل مي‌كند.

30-2. چنانچه در قرارداد با پيمانكاران يا اشخاص ثالث، به مهندس مشاور حق تغيير حدود تعهدات داده شده باشد، مهندس مشاور دستورهاي لازم را در چارچوب قراردادها صادر مي‌كند و گزارش موارد تغيير را، به كارفرما تسليم خواهد نمود.

موافقتنامه و شرايط عمومي قراردادهاي خدمات مشاوره 25

ماده 31) دسترسي به محل:

31-1. كارفرما بايد امكان دسترسي بدون ممانعت به مكان پروژه را، به منظور انجام خدمات اين قرارداد براي مهندس مشاور فراهم كند.

31-2. اخذ مجوزهاي لازم براي انجام خدمات بر روي زمين و مسيرهاي مربوط، بر عهده و به هزينه كارفرما است.

31-3. مهندس‌مشاور، براي‌كسب مجوزهاي لازم، با كارفرما همكاري خواهد كرد.

ماده 32) رعايت مقررات ايمني:

32-1. مهندس مشاور، بايد اطمينان يابد كه كاركنانش خدمات را به طور ايمن و مطمئن انجام مي‌دهند و ضوابط ايمني را، در تمام مراحل انجام خدمات رعايت مي‌كنند و در صورت بروز حادثه مهندس مشاور مسئول بوده و دانشگاه هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.

32-2. مهندس مشاور، مراقبت مي‌كند كه پيمانكاران و ساير گروه‌هايي كه در انجام كارهاي پروژه موضوع قرارداد فعاليت مي‌كنند، طبق مقررات، ضوابط و دستورالعملهاي حفاظت و ايمني كارگاهها در كشور عمل نمايند. اين مراقبت، رافع مسئوليت‌هاي پيمانكاران و ساير گروه‌هاي اجرايي، نخواهد بود.

ماده 33) كارآموزي:

33-1. كارفرما مي‌تواند متناسب با حجم كار، تعدادی از مهندسین و دانشجويان مرتبط با موضوع قرارداد را با هدف آموزش، از كارشناسان خود و يا دانشجويان دانشگاه پیام‌نور یا سایر دانشگاه‌ها به مهندس مشاور معرفي كند و مهندس مشاور موظف به قبول و آموزش آنان است.

33-2. در صورت معرفی کارآموز از سوی کارفرما، هزينه تأمين مسكن، حقوق، مزايا و هزينه بالاسري كارآموزان، برعهده كارفرماست.

ماده 34) مالكيت اسناد:

تمام مدارك گزارش‌هايي كه به موجب اين قرارداد، توسط مهندس‌مشاور تهيه مي‌شوند، از جمله نسخ اصلي، نورگذر يا رايانه‌اي، همه متعلق به كارفرماست، مهندس مشاور، مي‌تواند با اجازه کتبی از كارفرما يك نسخه قابل تكثير از مدرك و گزارش‌هاي يادشده را نزد خود نگاه دارد. درصورتي‌كه در شرايط خصوصي قرارداد محدوديتي قيد نشده باشد، مهندس مشاور حق دارد با استفاده از مطالعات انجام شده در قرارداد، مقاله‌هاي علمي را به نام خود، در سمينارها، اجلاس‌ها و نشريات علمي و فني، منتشر کند.

26 موافقتنامه و شرايط عمومي قراردادهاي خدمات مشاوره

ماده 35) ابلاغ‌ها:

هرگونه اطلاعيه، دستوركار، اعلام نظر، ابلاغ تعليق، ابلاغ پايان دادن قرارداد و موارد مشابه، تنها به صورت كتبي معتبر است.

رسيد دبيرخانه هر دوطرف و يا رسيد تحويل پستي، ملاك تسليم گزارش‌ها، مدارك و مكاتبات است.

ماده 36) زبان قرارداد:

زبان قرارداد فارسي‌است، در صورتي‌كه مدارك ‌قرارداد علاوه بر فارسي ‌به زبانهاي ديگري نيز تهيه شده باشد، متن فارسي معتبر است. مهندس مشاور، بايد مدارك و گزارش‌هاي مطالعات و طراحي، گزارش‌هاي ارزشيابي و پيشرفت كار و نيز ساير مكاتبات خود را به زبان فارسي، تهيه كند. در مواردي كه طبق نظر كارفرما، كار بايد به مناقصه بين المللي گذاشته شود، اسناد مربوط را علاوه بر زبان فارسي به زبان مورد نظركارفرما نيز تهيه کند. چنانچه درشرح‌خدمات قرارداد ترجمه ‌و تهيه‌ مدارك به زبان‌هاي ديگر پيش‌بيني نشده باشد، به عنوان خدمات اضافه تلقي شده و حق‌الزحمه آن از سوي‌كارفرما، پرداخت مي‌‌شود.

ماده 37) قانون حاكم بر قرارداد:

اين قرارداد، از هر حيث تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

| نماينده كارفرما | نماينده مهندس مشاور |
| --- | --- |

فهرست موضوعي

ابلاغ 26،21،20،19،18،17،15،14،11،10،8،7،6،3،1

اختلاف  22،21

اختيار 24،12،9،8،4

اخطار 20

استاندارد 22،10،9

استعلام 11،18،21

افزايش 4،6،11،15

انتقال – منتقل 20،24

انصراف 6

انحصار 12

قضا 18،20

ايران –ايراني 8،12،23،26

بدهكار 15،16

برنامه زماني كلي 1،2،5،7

برنامه زماني تفصيلي 5،7،10

بستانكار 16

بيمه 22

پيش پرداخت 6،15

پيشرفت كار 7،14،26

پيمانكار 9،10،23،24،25

تأخير 7،9،14،16،17،19،20،22

تأييد 7،10،11،13،14،15،16،20،22

تسليم 7،8،10،11،14،18،19،24،25

تسويه حساب 13،15،19

تصويب- مصوب 1،6،7،9،10،11،13،14،15،22

تضمين 13،15،16،21

تطويل 15

تعليق 15،17،18،19،24،25

تغييرات 2،6،16،23

تمديد 16،17،18،19

فهرست موضوعي

توافق 6،7،10،14،16،17،21

جريمه 15

ثالث 20،22،24

حسن انجام كار 13،16،19،21

حق‌الزحمه  2،5،17،19

حقوق – حقوقي 4،22،24،25

حوادث 17،24

حقيقي 22،24

خاتمه 5،6،15،16،17،18،19،20،23

خارجي 8،12،19،23

خدمات جنبي 12

خدمات اضافي 6،13،14

خسارت 14،15،17

داوري 21

دولتي 22،23

ساخت 6،9،11،13،14،15،17،18

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 8،10،21،22

شرايط خصوصي  1،4،12،25

شوراي عالي فني 21،22

عوارض 22

غير مجاز 17،23

فسخ 13، 15،16،20،21،23

قانون  5،20،21،23،26

قسط – اقساط 14،18

قصور  17

قطعي 13،15

كارشناس – كارشناسي 11،21،25

كارفرما 1 تا 26

كاركنان  7،8 ، 9، 12، 19، 20، 22،23، 25

كاهش 6،11،13،15،16

فهرست موضوعي

كسر- كسور 13،14،15،22

كنترل 9،16

گزارش6،7،10،11،13،14،16،18،19،24

لغو 18

ماليات 22

مبلغ 5، 13، 14، 15، 16،18،21

متوسط حق‌الزحمه ماهانه 5، 17

متعهد 2،19

مجاز 4،7،16،17،18،19

مجوز 8،12،24 ،25

مداخله 20، 23

مدت 2، 4،5،6،7،10،11،14،16،17،18،19،20

مدير طرح 4

مراجع 19،22

مسئوليت – مسئول 11،22،24

مقررات 1،4،8،10،21،22،24،25،26

معترض – اعتراض 13،14، 15

ممنوع – ممنوعيت –منع 8، 12،19،20،23

موافقت 11، 18، 20،21،23،24

غير موجه 20

موضوع قرارداد 1، 2،4،5،6،7،8،9،11،12،13،15،25

موظف 6،7،8،9،10،11،12،13،14،15،18،19،23،25

موقت 7،11،13،24

مهلت 10،18،19،20

ناظر 8،9

نسخه 7،10،11،14،25

نقشه هاي اجرايي 9

نظارت 9، 12،13،17،19

نقص – نواقص 7،20،22

واگذاري4،8،22،23،24

هزينه 7،12،15،18،19،24،25

هيأت 21

# Text boxes

شماره :……….…….….

تاريخ :………..…….…

پيوست :……………….